Plan van aanpak Spraaktrainer

vrij project

Door Niels van de Pol.

19-9-2025

Inhoud

1.	Inleiding	3

2.	Achtergrond	4

a.	Doelstelling	5

b.	Opdracht	5

c.	Op te leveren resultaten	5

4.	Eisen	7

a.	Functionele eisen	7

b.	Niet-functionele eisen	7

5.	Verbeterpunten en uitvoeringsplan	8

6.	Randvoorwaarde	10

7.	Risicoanalyse	11

8.	Planning	13

9.	Afronding en beoordeling	14

# Inleiding

Voor mijn vrije project richt ik mij op de afronding van een eerder gestart initiatief: de ontwikkeling van een digitale spraaktrainer voor mensen met Parkinson. Het doel van deze trainer is mensen met Parkinson te ondersteunen bij het verbeteren van hun spraak, zodat hun communicatie en zelfstandigheid versterkt worden. Spraakproblemen zijn een veelvoorkomend symptoom van Parkinson en hebben een grote impact op het dagelijks leven, zowel in sociale situaties als in praktische interacties.

Tijdens semester 6 van 2025 heb ik samen met mijn projectgroep al gewerkt aan dit idee, onder de leiding van Rudie van den Heuvel. Door de complexiteit en beperkte tijd is het project toen niet volledig afgerond. Met dit vrije project pak ik de draad weer op en werk ik zelfstandig verder aan de voltooiing van de spraaktrainer.

In dit plan van aanpak beschrijf ik hoe ik het project ga uitvoeren. Ik licht de probleemstelling en doelstellingen toe, werk de aanpak en benodigde middelen uit, en presenteer een haalbare planning. Het uiteindelijke doel is om een toepasbare oplossing te realiseren die niet alleen innovatief is, maar vooral ook waarde toevoegt voor mensen die dagelijks de gevolgen van Parkinson ervaren.

# Achtergrond

In eerdere projecten is gewerkt aan een spraaktrainer voor mensen met Parkinson, onder de naam APPS (Assisting People with Parkinson with Sensors). Aan dit project werkten zowel Embedded System Engineers (ESE) evenals Industrieel Product Ontwerpers (IPO) Een belangrijk knelpunt van deze eerste versies was dat ze niet modulair waren opgebouwd. Dit betekende dat bij het toevoegen van nieuwe functies de hele spraaktrainer opnieuw ontworpen moest worden.

Daarom lag in het laatste project de focus op een herontwerp vanaf de basis, met modulariteit als uitgangspunt. Het doel was een flexibele structuur te ontwikkelen waarin eenvoudig nieuwe functies kunnen worden toegevoegd. Tijdens dit traject zijn al verschillende losse modules gerealiseerd, elk met een eigen functie en opzet die het gebruik moest vereenvoudigen.

Aan het einde van dat project was er een eerste prototype beschikbaar. Dit prototype functioneerde in beperkte mate, maar was nog niet volledig: niet alle geplande functies waren geïmplementeerd en optimalisatie ontbrak. Daardoor was het eindresultaat niet gebruiksvriendelijk genoeg om breed ingezet te kunnen worden. Dit vormt nu het startpunt voor mijn vrije project.

- Doelstelling, opdracht en op te leveren resultaten

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen, opdracht en verwachte resultaten toegelicht. Het doel is inzicht te geven in wat er binnen dit vrije project wordt gerealiseerd en opgeleverd.

## Doelstelling

Het hoofddoel van dit vrije project is het verder uitwerken en afronden van de eerder ontwikkelde spraaktrainer voor mensen met Parkinson. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de bruikbaarheid en functionaliteit van het bestaande prototype, zodat het daadwerkelijk als oefeninstrument ingezet kan worden.

De specifieke doelstellingen zijn:

- Het verbeteren en optimaliseren van het bestaande prototype van de spraaktrainer.

- Het realiseren van een modulaire structuur, zodat toekomstige uitbreidingen en onderhoud eenvoudiger worden.

- Het toevoegen en verfijnen van de kernfunctionaliteiten, met name spraakanalyse en eenvoudige feedback.

Persoonlijke doelstelling:

Het toepassen van FreeRTOS in een embedded systeem

Ik wil FreeRTOS actief inzetten binnen de spraaktrainer door het systeem op te delen in meerdere taken (zoals spraakanalyse, gebruikersinterface, energiebeheer en wekkerfunctionaliteit). Hiermee wil ik aantonen dat ik real-time taken kan ontwerpen, prioriteren en synchroniseren binnen een embedded omgeving.

Vergroten van mijn vaardigheden in modulaire software-architectuur

Tijdens dit project wil ik mijn kennis en vaardigheden verdiepen op het gebied van modulaire en onderhoudbare embedded software, zodat functionaliteiten los van elkaar ontwikkeld, getest en uitgebreid kunnen worden.

Verbeteren van mijn probleemoplossend vermogen bij bestaande systemen

Omdat dit project voortbouwt op een bestaand prototype, wil ik leren om bestaande hardware- en softwarekeuzes kritisch te analyseren, fouten te herkennen en gericht verbeteringen door te voeren zonder het hele systeem opnieuw te ontwerpen.

## Opdracht

De opdracht binnen dit vrije project bestaat uit het zelfstandig verder ontwikkelen van de spraaktrainer op basis van het bestaande prototype. Dit omvat:

- Het analyseren van de huidige stand van het prototype en identificeren van verbeterpunten.

- Het door ontwikkelen en afronden van de belangrijkste functionaliteiten.

- Het opstellen van duidelijke technische documentatie voor toekomstig onderhoud en doorontwikkeling.

## Op te leveren resultaten

Technisch product

- Een verbeterd en werkend prototype van de spraaktrainer met basisfunctionaliteiten.

- Een modulair ontwerp dat uitbreidbaar en onderhoudsvriendelijk is.

Onderzoeks- en testresultaten

- Inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van het systeem.

Documentatie en rapportage

- Een handleiding en technische documentatie van het prototype.

- Een eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor toekomstige doorontwikkeling.

# Eisen

De functionele eisen komen redelijk overeen met wat er opgesteld is in het originele project, maar nu wordt er meer gefocust op wat niet gerealiseerd is.

## Functionele eisen

Dit zijn de minimale functies die de spraaktrainer moet ondersteunen:

- De spraaktrainer moet spraak kunnen analyseren en hierop feedback geven. Must

- De feedback moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gebruiker. Could

- De spraaktrainer moet via een gebruikersinterface eenvoudig te bedienen zijn. Should

- Het systeem moet de batterijstatus correct kunnen uitlezen en weergeven. Could

- De spraaktrainer moet in staat zijn om wekkers in te stellen en deze af te laten gaan. Must

- De tijd moet automatisch opgehaald en weergegeven kunnen worden. Should

- De displays en knoppen moeten volledig functioneel zijn, inclusief de ontbrekende knoppen (“Home” en “On/Off”). Must

## Niet-functionele eisen

Dit zijn de kwaliteitseisen waaraan de spraaktrainer moet voldoen:

- Het systeem moet energiezuinig zijn en in slaapstand kunnen wanneer het niet gebruikt wordt. Could

- De gebruiker moet binnen 1 seconde feedback of reactie krijgen na input. Must

- De behuizing en knoppen moeten stevig en duurzaam zijn, zodat normaal gebruik geen defecten veroorzaakt. Should

- Het ontwerp moet modulair zijn, zodat onderdelen vervangen of uitgebreid kunnen worden zonder herontwerp van het hele systeem. Should

- De spraaktrainer moet veilig zijn in gebruik; de voedingsmodule mag niet oververhit raken. Must

# Verbeterpunten en uitvoeringsplan

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verbeterpunten waar aan gewerkt zal worden binnen dit vrije project. Per punt staat beschreven wat het probleem is, welke actie wordt ondernomen en wat het beoogde resultaat is.

| Nr. | Probleem | Actie/Verbetering | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Displays zijn traag door software SPI | Omzetten naar hardware SPI | Snellere en vloeiendere weergave |
| 2 | Hoog energieverbruik bij inactief gebruik | Slaapstand implementeren | Lager energieverbruik, langere batterijduur |
| 3 | Voedingsmodule wordt heet bij opladen | Oplaadmodule koelen | Betere efficiëntie en veiligheid |
| 4 | Batterijspanning wordt niet uitgelezen | Functie voor uitlezen implementeren | Inzicht in batterijstatus |
| 5 | Spraakfeedback is onduidelijk | Algoritme verbeteren | Nauwkeurigere en bruikbare feedback |
| 6 | User interface is incompleet | UI uitbreiden (o.a. terugknop) | Completere en gebruiksvriendelijkere interface |
| 7 | Behuizing sluit niet goed | Nieuwe behuizing ontwerpen en maken | Stabiele en passende behuizing |
| 8 | Knoppen met displays vallen uit elkaar | Nieuwe knoppen ontwerpen en maken | Duurzamere bedieningselementen |
| 9 | Wekkerfunctie kan geen tijd ophalen | Functie tijd ophalen toevoegen | Correcte weergave en gebruik van wekkers |
| 10 | Gebruiker kan geen wekker instellen | UI uitbreiden met wekkerinstelling | Volledige wekkerfunctionaliteit |
| 11 | Oplaadstatus wordt verkeerd uitgelezen | Fout uitlezen corrigeren | Betrouwbare statusweergave |
| 12 | Displays gebruiken veel energie door backlight | Softwarematige backlight-aansturing | Energiezuiniger gebruik |
| 13 | Twee geplande knoppen ontbreken (Home, On/Off) | Toevoegen ontbrekende knoppen | Volledige bediening van de interface |
| 14 | De geluidsmodule is kapot en niet geïmplementeerd. | Geluidsmodule vervangen en implementeren | Betere feedback en alarmen. |

# Randvoorwaarde

Dit zijn de omstandigheden en beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden:

- Het project wordt individueel uitgevoerd en binnen de tijd van één semester afgerond.

- Er wordt gewerkt met de reeds beschikbare hardware modules.

- De software en hardware moeten ontwikkeld worden met de beschikbare ontwikkeltools en -omgevingen van de opleiding.

- Het eindresultaat hoeft geen commercieel product te zijn, maar een stabiel, bruikbaar prototype dat als basis kan dienen voor verdere doorontwikkeling.

# Risicoanalyse

Bij de uitvoering van dit project kunnen verschillende risico’s optreden die invloed hebben op de voortgang of het eindresultaat. In onderstaande tabel worden de belangrijkste risico’s benoemd, samen met hun kans, impact en mogelijke maatregelen om deze risico’s te beperken.

| Nr. | Risico | Kans | Impact | Gevolg | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technische problemen bij omzetten software SPI → hardware SPI | Middel | Hoog | Display werkt niet of blijft traag | Vooraf testen met kleine deelopstelling; documentatie goed doornemen |
| 2 | Oververhitting voedingsmodule tijdens opladen | Hoog | Hoog | Onveilig gebruik, defecte hardware | Actieve koeling toevoegen; spanningsmeting goed implementeren |
| 3 | Spraakfeedback blijft onnauwkeurig | Middel | Hoog | Product is niet bruikbaar voor eindgebruikers | Eenvoudig algoritme eerst implementeren en verbeteren; iteratief testen |
| 4 | Tijdgebrek door brede scope (veel verbeterpunten) | Hoog | Hoog | Niet alle functies zijn af, project onvolledig | Prioriteiten stellen; eerst kernfunctionaliteit afronden, extra’s later |
| 5 | Beperkte testmogelijkheden met echte gebruikers | Hoog | Middel | Minder betrouwbare evaluatie | Test met begeleiders/docenten of simulaties; duidelijke beperking rapporteren |
| 6 | Nieuwe behuizing of knoppen passen niet goed | Middel | Middel | Prototype blijft fragiel of lastig te gebruiken | Iteratief ontwerpen en 3D-prototyping gebruiken |
| 7 | Energieverbruik blijft hoog ondanks aanpassingen | Laag | Middel | Batterijduur te kort voor praktisch gebruik | Optimalisatiesoftware backlight/ slaapstand implementeren |
| 8 | Softwarebugs in UI (wekker, knoppen, navigatie) | Middel | Middel | Interface blijft onvolledig of verwarrend | Stapsgewijs ontwikkelen en tussentijds testen |
| 9 | Documentatie niet volledig of onduidelijk | Middel | Middel | Moeilijk overdraagbaar aan toekomstige ontwikkelaars | Documentatie tijdens ontwikkeling bijhouden, niet pas achteraf |

# Planning

Het doel is om het project voor het einde van semester 7 af te ronden. In totaal wordt er minimaal 80 uur besteed aan dit vrije project. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande tijdsverdeling per activiteit.

| Activiteit | Omschrijving | Uren |
| --- | --- | --- |
| Analyse huidig prototype | Inventariseren van huidige status, vaststellen verbeterpunten in detail | 6 uur |
| Hardwareoptimalisatie | - Omzetten software SPI → hardware SPI - Uitlezen batterijspanning - Fix uitlezen oplaadstatus - Backlight softwarematig aansturen | 14 uur |
| Energiebeheer | - Slaapstand implementeren - Koelen voedingsmodule | 8 uur |
| Spraakfeedback | Algoritme verbeteren voor duidelijkere, accuratere feedback | 10 uur |
| User Interface (UI) | - Navigatie uitbreiden (terug, home, on/off) - Wekker instellen - Tijd ophalen | 12 uur |
| Behuizing & knoppen | Ontwerpen en realiseren nieuwe behuizing en duurzame knoppen | 10 uur |
| Testen prototype | Technisch testen en waar mogelijk feedback van begeleiders/gebruikers verzamelen | 8 uur |
| Documentatie | Handleiding, technische documentatie en eindrapport schrijven | 8 uur |
| Eindpresentatie | Voorbereiden en uitvoeren presentatie van resultaten | 4 uur |
| Totaal |  | 80 uur |

# Afronding en beoordeling

De afronding van dit project bestaat uit het opleveren van een verbeterd prototype van de spraaktrainer inclusief alle ontworpen hardware en software, en een eindpresentatie.

Voor de beoordeling van dit vrije project wordt docent Hugo Arends uitgenodigd. Hij beschikt over inhoudelijke expertise op het gebied van Free-RTOS en microcontrollers, technologieën die een centrale rol spelen in dit project. Daarmee kan hij zowel de technische inhoud als de kwaliteit van de uitvoering goed beoordelen.

De beoordeling zal gebaseerd zijn op de volgende onderdelen:

- Technisch product: werking en stabiliteit van het prototype.

- Functionaliteit: in hoeverre de kernfuncties (spraakfeedback, UI, energiebeheer) correct en bruikbaar zijn.

- Modulariteit en onderhoudbaarheid: mate waarin het ontwerp uitbreidbaar en repareerbaar is.

- Presentatie: heldere communicatie van het proces, de resultaten en de conclusies.

Met deze afronding wordt het project afgesloten en kan het dienen als basis voor verdere ontwikkeling of onderzoek binnen het domein van ondersteunende technologie voor Parkinsonpatiënten.